DOCUMENTO DE TRABAJO

# Plan de MVP para Produccion

# Objetivo del piloto

Validar con uno a tres colegios que una directiva pueda administrar una gira sin

planillas paralelas y que cada familia pueda revisar solo su informacion,

movimientos y pendientes desde el celular.

El MVP no administra dinero propio de Viaggio. Los pagos se procesan por una

pasarela y una cuenta definida por el titular correspondiente; Viaggio conserva

la trazabilidad, los comprobantes y la conciliacion.

# Alcance de fase 1

- Onboarding de colegio, curso y gira.

- Importacion de familias y estudiantes desde CSV.

- Roles: super administrador, administrador de colegio, directiva, profesor,

apoderado y consulta.

- Presupuesto, cuotas, plan de pago, estado de cuenta por familia y registro

de pagos informados.

- Egresos con comprobante y aprobacion en dos pasos cuando se supere el monto

configurado por la gira.

- Comunicados, tareas, calendario de hitos y notificaciones por correo.

- Checklist documental basico y autorizaciones.

- Portal publico opcional por gira: avance agregado, eventos, auspicios y

formulario de interes comercial.

- Bitacora de auditoria de toda accion financiera, documental y de permisos.

No se incluyen en el MVP: custodia de fondos, POS de eventos, rifas, modo viaje

offline, marketplace transaccional, fichas medicas, WhatsApp, auspicios con

facturacion automatica ni integracion directa con Sernatur.

# Arquitectura objetivo

``tex

Navegador web y PWA futura

|

Frontend Next.js + TypeScript

|

API de aplicacion

|

PostgreSQL con aislamiento por tenant y auditoria

|

+------+-------+--------+--------+

Auth   Archivos Pagos    Correo

`

- Cada dato transaccional tiene tenant_id y se valida contra la membresia del

usuario antes de leer o escribir.

- PostgreSQL es la fuente de verdad; los montos se guardan como enteros en CLP.

- Los archivos se almacenan fuera de la base de datos, con URL firmada y acceso

por rol.

- Un adaptador de pagos permite cambiar de proveedor sin modificar el libro de

movimientos.

- Despliegues separados para desarrollo, staging y produccion. Nunca se prueba

con datos de familias en desarrollo.

# Modelo de datos inicial

| Dominio | Entidades de fase 1 | Regla principal |
| --- | --- | --- |
| Organizacion | School, Course, TripProject, Membership, Role | Todo pertenece a un tenant. |
| Personas | User, Guardian, Student, FamilyAccount | Una familia solo puede acceder a su propio grupo. |
| Finanzas | Budget, BudgetItem, PaymentPlan, Installment, Payment, LedgerEntry, Expense | No se modifica un movimiento conciliado; se revierte con otro movimiento. |
| Operacion | Task, Event, Announcement, Document, DocumentRequirement | Cada elemento tiene responsable, fecha y estado. |
| Gobierno | Approval, Consent, AuditLog | AuditLog es inmutable y guarda actor, fecha, accion y contexto. |

Campos transversales: id, tenant_id, created_at, updated_at,

deleted_at para borrado logico cuando aplique. Zona horaria: America/Santiago.

# Mapa de pantallas

## Directiva

- Inicio: meta, recaudacion, proyeccion, alertas y proximos hitos.

- Familias: estado agregado, convenios y seguimiento sin exponer informacion

individual a otros apoderados.

- Finanzas: presupuesto, cuotas, conciliacion, egresos y aprobaciones.

- Eventos: calendario, tareas y responsables.

- Documentos: requisitos, vencimientos y evidencias.

- Informes: estado general y exportacion PDF/Excel.

## Familia

- Inicio: deuda, pagos confirmados, avance de meta y siguiente accion.

- Estado de cuenta: cargos, abonos y comprobantes propios.

- Documentos: requisitos de sus estudiantes y autorizaciones.

- Tareas, comunicados y calendario.

- Mis datos: consentimientos, preferencias y solicitudes sobre sus datos.

## Sitio publico

- Presentacion de la gira y avance agregado opcional.

- Eventos y campanas abiertas.

- Auspiciadores aprobados y formulario de interes comercial.

- No publica nombres, saldos individuales ni fotos de menores sin permiso.

# Matriz minima de permisos

| Accion | Directiva | Profesor | Apoderado | Proveedor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ver avance general | Si | Si | Si | No |
| Ver saldo individual propio | Si, segun permiso | No | Solo propio | No |
| Registrar pago o egreso | Tesorero autorizado | No | Solo informar pago propio | No |
| Aprobar egreso | Presidente o tesorero segun regla | No | No | No |
| Ver documentos personales | Solo autorizados | Solo los necesarios | Solo propios | No |
| Ver convenio propio | No | No | No | Solo propio |

# Seguridad y cumplimiento

- Inicio de sesion por correo y enlace seguro; MFA obligatorio para tesorero y

presidente antes de habilitar operaciones financieras.

- Limite de intentos, sesiones revocables, cifrado en transito y registro de

accesos.

- Consentimientos versionados para comunicaciones, fotos y tratamiento de datos.

- Los datos de salud no forman parte del MVP. Cualquier modulo futuro requiere

revision legal especifica y una arquitectura de acceso restringido.

- Las fotos publicas requieren autorizacion expresa y verificable.

- Retencion y eliminacion configurables al cierre de la gira.

- Viaggio organiza controles y evidencia; no certifica cumplimiento legal ni

reemplaza obligaciones del colegio, familias o proveedores.

# Fases y criterios de salida

| Fase | Duracion estimada | Resultado verificable |
| --- | --- | --- |
| Fundaciones | 2 semanas | Diseno de datos, roles, auditoria, entorno staging y semilla ficticia. |
| MVP financiero | 4 semanas | Gira, familias, cuotas, pagos informados, egresos y estados de cuenta. |
| Operacion | 2 semanas | Tareas, comunicados, documentos y calendario. |
| Piloto | 2 a 4 semanas | 1 a 3 colegios activos, soporte y medicion de uso. |

El piloto se acepta cuando una directiva puede crear una gira e importar una

nomina en menos de 30 minutos; una familia puede encontrar su saldo y siguiente

cuota en menos de un minuto; y las pruebas confirman que ninguna familia ve

datos individuales ajenos.

# Decisiones pendientes antes de pagos reales

- Titular de la cuenta recaudadora y responsable de devoluciones.

- Pasarela de pago, costos, conciliacion y comprobantes tributarios.

- Contratos de uso con colegio, familias y proveedores.

- Reglas por gira para excedentes, reembolsos, ausencias y bajas.

- Revision legal sobre rifas, alimentos, auspicios y datos personales.

Viaggio | Documento editable para compartir